## Slide 1
Dev International inc
Revue Iteration 3
Gestion Équipe Sportive
Équipe:
Kevin Carufel
Oleksii Kondratiev
Amadou Habil Ndiamoun Njikatoufon

## Slide 2: Users Story
En tant qu'athlète et en tant qu'entraineur, je veux cliquer sur un événement et être redirigé vers une page qui affiche cet événement (3 Points)
En tant qu'entraineur, je veux voir une page qui affiche les informations nécessaires à un événement (19 Points)
En tant qu'athlète et entraineur, je veux consulter la page d'une de mes équipes (20 Points)
En tant qu'entraineur, lorsque je suis sur la page de mon équipe, je veux ajouter un événement et ajouter un athlète (6 Points)
En tant qu'athlète et entraineur, je veux voir une page d'accueil qui affiche mes équipes et mes événements.(19 Points)
En tant qu'entraineur je veux de partager une liste d'événement sous forme de calendrier.(22Points)

## Slide 3: Objectifs
Pouvoir s’authentifier avec le rôle d’entraineur et effectuer les actions permises pour ce rôle

## Slide 4: Ce qui A été Fait?

## Slide 5: En tant qu'athlète et en tant qu'entraineur, je veux cliquer sur un événement et être redirigé vers une page qui affiche cet événement
Ajouter un Tag Link sur les champs qui affiche un événement

## Slide 6: En tant qu'entraineur, je veux voir une page qui affiche les informations nécessaires à un événement
Afficher les membres de l'équipe ainsi que le statut de leur présence
Bouton qui permet de modifier l'événement (Redirige vers un formulaire ou ouvre une modal)
Créer un bouton permettant de confirmer l'absence à l'événement
Créer un bouton permettant de confirmer la présence à l'événement
Créer le composant pour un afficher un événement
Afficher les informations de l'événement sur la page

## Slide 7: En tant qu'athlète et entraineur, je veux consulter la page d'une de mes équipes
Ajouter un Tag Link sur les champs qui affiche une équipe
Créer la page Équipe
Afficher les événements (liste) de l'équipe sur la page - composant pour lister des événements
Afficher les membres (liste) de l'équipe sur la page - composant pour afficher des utilisateurs
Pouvoir cliquer sur un événement et être rediriger vers la page de l'événement
Créer un composant qui affiche les informations de l'équipe

## Slide 8: En tant qu'entraineur, lorsque je suis sur la page demon équipe, je veux ajouter un événement et ajouter un athlète
Bouton qui permet d'ajouter/inviter un athlète (redirection vers formulaire d'ajout/invitation d'un athlète)
Bouton qui permet d'ajouter un événement (redirige vers le formulaire d'ajout d'événement)

## Slide 9: En tant qu'athlète et entraineur, je veux voir une page d'accueil qui affiche mes équipes et mes événements.
Créer la page d'accueil (voir maquette)
Afficher les équipes de l'utilisateur connecté (athlète/entraineur)
Afficher les événements qui sont reliés aux équipes de l'athlète/entraineur connecté.
Dans la liste des événement, je veux être capable de confirmer ma présence directement à partir de ma page d'accueil
Être en mesure de consulter une équipe à partir de la page d'accueil
Ajouter une table intersection avec le rôle, l'utilisateur et l'équipe
Ajouter les classes suivantes : controller, depot, manipulation, entite, classe DTO, model pour la table d'intersection role/user/equipe.

## Slide 10: En tant qu'entraineur je veux de partager une liste d'événement sous forme de calendrier.
Lire documentation sur ICal
Ajouter les classes nécessaires au fonctionnement de ICal dans le backend
Ajouter les fonctions/champs nécessaires dans le frontend

## Slide 11: BurnDown

## Slide 13: Difficultés rencontrées

## Slide 14: Objectifs itération 4

## Slide 15: DEmo

## Slide 16: Période de Questions